Техническое задание на разработку мобильного приложения «Binance AI Trader»

**1. Общие сведения**

**Наименование проекта:** Мобильное приложение «Binance AI Trader» для автоматизированной торговли (спот и фьючерсы) с ИИ‑ассистентом.

**Цель проекта:** Создать мобильное приложение, позволяющее пользователю запускать и останавливать торговлю на бирже Binance с помощью ИИ‑бота, обученного на исторических данных и рыночных сигналах.

**Целевая аудитория:** Криптотрейдеры и инвесторы (начинающие и опытные), желающие автоматизировать рутинные операции и получать рекомендации на основе ИИ.

**Платформы:** iOS (Swift), Android (Kotlin). Возможна кроссплатформенная реализация (Flutter/React Native) при согласовании.

**Язык интерфейса:** Русский, английский (опционально).

**2. Функциональные требования**

**2.1. Авторизация и безопасность**

- Вход по email/паролю + двухфакторная аутентификация (2FA).

- Привязка API‑ключей Binance (только с правами «Trade» и «Read», без «Withdraw»).

- Шифрование API‑ключей на устройстве и в облаке (AES‑256).

- Авторазлогинивание при бездействии (настраиваемый таймаут).

**2.2. Подключение к Binance**

- Интеграция с Binance API (REST + WebSocket) для спота и фьючерсов.

- Поддержка тестовой сети Binance Testnet для отладки.

- Отображение баланса, открытых позиций, истории ордеров в реальном времени.

**2.3. ИИ‑ассистент (нейросеть)**

- использовать проект в папке "C:\Users\i59400f\Desktop\ai-agent\TsLabWorkspace\nn-trading"

- Рекомендации по открытию/закрытию позиций на основе рыночных данных (цена, объемы, индикаторы, новости).

- Выбор стратегии: консервативная, умеренная, агрессивная (настраивается пользователем).

- Объяснение решения ИИ в текстовом виде («почему сейчас стоит открыть позицию»).

- Возможность ручного подтверждения ордера перед отправкой на биржу.

**2.4. Управление ботом**

- Запуск/остановка бота одной кнопкой.

- Настройка параметров: список торговых пар, лимиты риска (макс. убыток на сделку, доля депозита), типы ордеров (рыночный, лимитный).

- Логирование действий бота (что рекомендовал ИИ, что сделал пользователь, результат сделки).

**2.5. Торговые инструменты**

- Поддержка спотовых и фьючерсных пар (выбор пользователем из списка Binance).

- Отображение стакана, графиков (интеграция с TradingView или собственным движком).

- Установка стоп‑лоссов и тейк‑профитов (автоматически по рекомендациям ИИ или вручную).

**2.6. Уведомления и мониторинг**

- Push‑уведомления о важных событиях (сигнал ИИ, исполнение ордера, критический убыток).

- Дашборд с текущими показателями: P&L, ROI, количество сделок, средняя доходность.

**2.7. Настройки и отчеты**

- Экспорт отчетов по сделкам (CSV/PDF).

- История рекомендаций ИИ и фактических действий пользователя.

- Настройка уведомлений и частоты обновлений данных.

**3. Нефункциональные требования**

- **Производительность:** задержка между сигналом ИИ и отправкой ордера — не более 2–3 секунд.

- **Надежность:** обработка ошибок API Binance, повторные попытки при временных сбоях, офлайн‑режим (просмотр кэшированных данных).

- **Безопасность:** соответствие стандартам OWASP, защита от инъекций и перехвата трафика (HTTPS, certificate pinning).

- **UX/UI:** интуитивный интерфейс, темная/светлая тема, адаптивность под разные размеры экранов.

**4. Технические требования**

- **Мобильное приложение:** нативное (Swift/Kotlin) или кроссплатформенное (Flutter/React Native).

- **Серверная часть (опционально):** микросервисная архитектура (Node.js/Go), хранение данных в PostgreSQL, кэширование в Redis.

- **ИИ‑модуль:** интеграция с предобученной моделью (например, на базе Llama 3 или Fine‑tuned модели для финансовых данных) + собственные алгоритмы на Python (pandas, numpy, scikit‑learn).

- **Интеграции:** Binance API (Spot/Futures), TradingView (графики), Firebase/OneSignal (push‑уведомления), Google Analytics/Amplitude (аналитика).

**5. Этапы разработки и сроки**

1. **Предпроектный анализ и прототипирование (2–3 недели):** сбор требований, UX‑исследование, создание прототипов в Figma.

2. **Дизайн (3–4 недели):** UI‑кит, экраны, анимации, гайдлайны.

3. **Разработка MVP (8–12 недель):** базовая функциональность (авторизация, подключение Binance, простой ИИ‑ассистент, запуск/остановка бота, спот‑торговля).

4. **Тестирование (3–4 недели):** функциональное, нагрузочное, тестирование безопасности.

5. **Релиз и поддержка:** публикация в App Store/Google Play, мониторинг ошибок, обновления.

**6. Критерии приемки**

- Приложение успешно подключается к Binance API и отображает баланс/позиции.

- ИИ‑ассистент выдает рекомендации с понятным обоснованием.

- Ордера создаются и исполняются корректно (проверка на тестовой сети).

- Все данные пользователя защищены, 2FA работает.

- Приложение не падает при потере соединения и корректно обрабатывает ошибки API.

**7. Риски и ограничения**

- **Регуляторные риски:** торговля криптовалютами регулируется по‑разному в разных странах; приложение не должно давать инвестиционных гарантий.

- **Технические риски:** задержки в передаче данных, ошибки API Binance, волатильность рынка.

- **Ограничения ИИ:** модель может ошибаться; все сделки требуют подтверждения пользователя (или явного согласия на автоисполнение).

**8. Дополнительные требования**

- **Дисклеймер:** на главном экране и перед каждой сделкой — предупреждение о рисках.

- **Документация:** API‑документация, инструкции для пользователей, руководство по настройке API‑ключей.

- **Поддержка:** чат/email‑поддержка, FAQ, раздел «Помощь» в приложении.

---